# Daily Meeting 12 de septiembre

## Reni

|  |  |
| --- | --- |
| Pregunta / Sección | Respuesta |
| ¿Qué se hizo? | Trabajando en Historias de usuario |
| ¿Qué impedimentos o mejoras se hicieron? | Realizo la historia de usuario |
| Qué se va a hacer? | Investigar y Crear Matriz de Riesgos |
|  |  |
| Opiniones de la reunión: | *“nos estamos organizando y nos adaptamos a los tiempos actuales”* |
|  |  |
| Tareas asignadas: | Investigar sobre Matriz de Riesgos  Crear Matriz de Riesgos |

## Alonso

|  |  |
| --- | --- |
| Pregunta / Sección | Respuesta |
| ¿Qué se hizo? | Distribucion del cuestionario y investigacion de backlogs |
| ¿Qué impedimentos o mejoras se hicieron? | Se duplico las respuestas del cuestionario y se comenzo a ver los backlogs |
| ¿Qué se va a hacer? | Trabajar en Product Backlog y en el Sprint Backlog 1. |
|  |  |
| Opiniones de la reunión: | *“no tan rapida y pero eficiente”* |
|  |  |
| Tareas asignadas: | Product Backlog  Sprint Backlog 1 |

## Danitsa

|  |  |
| --- | --- |
| Pregunta / Sección | Respuesta |
| ¿Qué se hizo? | --- |
| ¿Qué impedimentos o mejoras se hicieron? | --- |
| ¿Qué se va a hacer? | Kanban y Burndown Chart |
|  |  |
| Opiniones de la reunión: | “Hubo buenos avances, buenos resultados” |
|  |  |
| Tareas asignadas: | Crear Kanban  Investigar Burndown Chart |