# Daily Meeting 09 de octubre

## Reni

|  |  |
| --- | --- |
| Pregunta / Sección | Respuesta |
| ¿Qué se hizo? | Se ha completado un avance de la plantilla Impediment Log y se ha investigado sobre voces guiadas |
| ¿Qué impedimentos o mejoras se hicieron? | Se siguió avanzando |
| ¿Qué se va a hacer? | Realizar tarea para la implementaión de la voz guiada y mejorar la plantilla Impediment Log |
|  |  |
| Opiniones de la reunión: | *“De a poco se logra”* |
|  |  |
| Tareas asignadas: | Terminar Impediment Log  Avanzar Tarea Asignada |

## Alonso

|  |  |
| --- | --- |
| Pregunta / Sección | Respuesta |
| ¿Qué se hizo? | Se avanzo y corrigieron errores en unity |
| ¿Qué impedimentos o mejoras se hicieron? | Se arreglo el error de la transicion entre escenas y algunos con relacion al cuestionario |
| ¿Qué se va a hacer? | Seguir avanzando y corrigiendo errores |
|  |  |
| Opiniones de la reunión: | *“bien”* |
|  |  |
| Tareas asignadas: | Avance Escenario de Unity  Corrección de Errores |

## Danitsa

|  |  |
| --- | --- |
| Pregunta / Sección | Respuesta |
| ¿Qué se hizo? | Avance desarrollo implementación de terapias en Unity |
| ¿Qué impedimentos o mejoras se hicieron? | Se realiza avance pero bajó ritmo debido a tiempos por reuniones de prácticas. |
| ¿Qué se va a hacer? | Completar desarrollo de terapias e implementación en Unity |
|  |  |
| Opiniones de la reunión: | *“Lento pero seguro”* |
|  |  |
| Tareas asignadas: | Desarrollar Implementación de Terapias en Unity |