Sprint Review

# Información general

| Sprint 2 |  |
| --- | --- |
| Duración del sprint: | 4 semanas |
| Fecha de la reunion: | 01/10/2025 |
| Participantes: | Danitsa Chandia – Alonso García – Renata Besoain |

# Objetivos del sprint

| Objetivo 1: Desarrollo de interfaz de usuario |  |
| --- | --- |
| Objetivo 2: Desarrollo de terapias básicas |  |
| Objetivo 3: Implementación de la guía auditiva en Unity |  |

# Historias de usuario completadas

| ID | Rol | Funcionalidad | Razón / Resultado | Estado | Criterios de aceptación (resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALMA-001 | Estudiante | Necesito acceder a un espacio VR con ejercicios de relajación y entornos seguros | Con la finalidad de manejar mejor el estrés y recuperar equilibrio emocional | Hecho | Acceso al entorno VR y Ambiente Relajante |
| CALMA-002. | Docente | Necesito apoyarlo mediante un entorno virtual controlado y relajante | Con la finalidad de detener la saturación de sus sentidos y canalizar sus emociones a través de actividades interactivas, sin riesgo de dañar objetos o a sí mismo. | Hecho | Aislamiento Sensorial Inmediato, Canalización Segura a través de Interacción y Validación del Estado antes de la Salida. |

# Historias de usuario no completadas

| ID | Rol | Funcionalidad | Razón / Resultado | Estado | Criterios de aceptación (resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALMA-001 | Estudiante | Necesito acceder a un espacio VR con ejercicios de relajación y entornos seguros | Con la finalidad de manejar mejor el estrés y recuperar equilibrio emocional | Pendiente | Límite de sesión y Confirmación de salida |
| CALMA-002 | Docente | Necesito apoyarlo mediante un entorno virtual controlado y relajante | Con la finalidad de detener la saturación de sus sentidos y canalizar sus emociones a través de actividades interactivas, sin riesgo de dañar objetos o a sí mismo. | En desarrollo | Aislamiento Sensorial Inmediato, Canalización Segura a través de Interacción y Validación del Estado antes de la Salida |
| CALMA-003 | Psicólogo | Necesito poder analizar el estado emocional del estudiante | Con la finalidad de poder Evaluar cuantitativamente el estado emocional del usuario y conseguir maneras de ayudarle. | Pendiente | Evaluación Pre-Sesión y Post-Sesión, y Recopilación de registros de evaluaciones. |

# Demostración (Entorno Inicial VR)

| Funcionalidades | Descripción |
| --- | --- |
| Acceso al entorno VR | Completamente funcional y estable. |
| Ambiente Relajante | Cumple requisitos iniciales. |
| Terapias iniciales | Varias terapias implementadas y funcionales. |
| Implementación voz guiada | Aún en desarrollo. |

# Feedback recibido

Comentarios

Aún falta implementar los audios de IA para guiar al usuario.

Firma Product Owner: