Sprint Review

# Información general

| Sprint 3 |  |
| --- | --- |
| Duración del sprint: | 4 semanas |
| Fecha de la reunion: | 20/11/2025 |
| Participantes: | Danitsa Chandia – Alonso García – Renata Besoain |

# Objetivos del sprint

| Objetivo 1: Prueba controlada con estudiantes |  |
| --- | --- |
| Objetivo 2: Optimización del entorno VR |  |
| Objetivo 3: Corrección de errores y bugs |  |
| Objetivo 4: Implementación de características restantes |  |

# Historias de usuario completadas

| ID | Rol | Funcionalidad | Razón / Resultado | Estado | Criterios de aceptación (resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALMA-001 | Estudiante | Necesito acceder a un espacio VR con ejercicios de relajación y entornos seguros | Con la finalidad de manejar mejor el estrés y recuperar equilibrio emocional | Hecho | Acceso al entorno VR y Ambiente Relajante |
| CALMA-001 | Estudiante | Necesito acceder a un espacio VR con ejercicios de relajación y entornos seguros | Con la finalidad de manejar mejor el estrés y recuperar equilibrio emocional | Hecho | Recordatorio de tiempo de uso y Confirmación de salida |
| CALMA-002. | Docente | Necesito recomendar a mis estudiantes sesiones VR con ejercicios de autorregulación. | Con la finalidad de acompañarlos en situaciones de estrés y mejorar su rendimiento académico | Hecho | Aislamiento Sensorial Inmediato, Canalización Segura a través de Interacción y Validación del Estado antes de la Salida |
| CALMA-003 | Psicólogo | Necesito poder analizar el estado emocional del estudiante | Con la finalidad de poder Evaluar cuantitativamente el estado emocional del usuario y conseguir maneras de ayudarle. | Hecho | Evaluación Pre-Sesión y Post-Sesión, y Recopilación de registros de evaluaciones. |

# Demostración (Entorno Inicial VR)

| Funcionalidades | Descripción |
| --- | --- |
| Acceso al entorno VR | Completamente funcional y estable. |
| Ambiente Relajante | Cumple requisitos iniciales. |
| Terapias iniciales | Varias terapias implementadas y funcionales. |
| Implementación voz guiada | Voz guiada para tutorial, terapia y momentos adicionales añadida y funcional. |
| Implementación de características restantes | Completamente funcionales y estables. |
| Optimización de entorno VR | Completamente optimizado y sin inconvenientes adicionales. |
| Corrección de errores y bugs | Errores y bugs principales corregidos. |

# Feedback recibido

Comentarios

Sin comentarios recibidos.

Firma Product Owner: