## Slide 1: Calma VR
“Ven, Respira y Calma”

## Slide 2
Contexto
Problema
Necesidad
Solución
Épicas
R. Funcionales
R.No Funcionales
Metodologías
Historias de Usuario
Arquitectura
Base de Datos
Roles
Evidencias
Sprints
Carta Gantt
Conclusiones
Demo
Tabla de Contenidos

## Slide 3
En colegios e instituciones de educación superior, los estudiantes presentan con frecuencia crisis de ansiedad, estrés agudo o bloqueos emocionales que afectan su bienestar y rendimiento académico.
Contexto

## Slide 4: Problema
Las Instituciones de educación superior y colegios, normalmente no cuenta con los equipos de apoyo psicoeducativo y/o los recursos necesarios para una atención inmediata, guiada y continua hacia los estudiantes.
Esto deja a los estudiantes solos ante las crisis de ansiedad o estrés.

## Slide 5
Los estudiantes requieren un recurso accesible que les permita manejar momentos de ansiedad, estrés o bloqueos emocionales que afectan a su bienestar.
Los estudiantes necesitan un espacio seguro para poder calmarse.
Necesidad
Los estudiantes necesitan un relajo…

## Slide 6: Solución
Brindarles a los estudiantes un espacio inmersivo con tecnología de realidad virtual (VR), que permita:
Encontrar contención emocional en momentos de crisis.
Entrenar habilidades de autorregulación emocional dos veces por semana.
Sentirse acompañados a través de una voz guiada empática y ejercicios sensoriales.

## Slide 7: Épicas
Estudiante
Docente
Psicólogo
Necesito una forma de poder regularizarme en situaciones de alto estrés o ansiedad.
Necesito una forma de ayudar a mis estudiantes que se desregularizan durante las clases
Necesito una forma de poder apoyar a los estudiantes
Para calmarme
Para ayudar a mis alumnos
Para apoyar a los estudiantes

## Slide 8: Requerimientos Funcionales
Ejercicios para la regularización
Selección de entorno seguro
Experiencia guiada por voz acompañante
Instrucciones de meditación

## Slide 9
Accesibilidad para que los usuarios puedan comprender su uso.
Compatibilidad para que el sistema se adapte a dispositivos VR sin problemas.
Confiabilidad para que los usuarios experimenten un sistema optimizado y de alta calidad.
Usabilidad para que los usuarios utilicen el sistema fácilmente.
Rendimiento para que el sistema brinde una experiencia imparablemente inmersiva.
Ambiente virtual relajante
Efectos visuales y sonoros relajantes
Terapias al usuario
Interfaz intuitiva y sencilla
Requerimientos No Funcionales

## Slide 10
Scrum
Marco de trabajo ágil para
gestionar y desarrollar productos
complejos.
Es un proceso iterativo e
incremental que se enfoca en
entregar valor al cliente de forma
temprana y continua.
Design Thinking
Proceso de pensamiento para
resolver problemas complejos de
una manera centrada en el ser
humano.
Su objetivo es comprender
profundamente las necesidades
reales de los usuarios para
encontrar soluciones innovadoras
y deseables.
Metodologías

## Slide 11
Historias de Usuario
Estudiante
Docente
Psicólogo
Como estudiante, me gustaría acceder a un espacio VR que ofrezca ejercicios para la relajación emocional y entornos seguros, para poder manejar mejor las situaciones de estrés.
Como docente, me gustaría poder recomendarles a mis estudiantes sesiones de VR con ejercicios de autorregulación y entornos seguros, para acompañarlos en situaciones de estrés y favorecer en su rendimiento académico.
Como psicólogo, me gustaría sugerir a los estudiantes ejercicios de VR personalizados para brindarles apoyo individual y favorecer la regulación emocional.

## Slide 12: Arquitectura

## Slide 13: Base de Datos

## Slide 14: Roles
Mauricio Figueroa
Project Manager
Allison Botinelli
Product Owner
Renata Besoain
Scrum Team
Alonso García
Scrum Team
Danitsa Chandia
Scrum Master

## Slide 15
Evidencias
Producto Mínimo Viable
Historias de Usuario
Plan de Pruebas
Product Backlog

## Slide 16
Evidencias por Sprint
Sprint Review
Diseño Conceptual & Kanban
Sprint Backlog
Tabla de costos
Impediment Log
Daily Meetings & Retrospectiva del Sprint
Matriz de riesgos

## Slide 17: Sprints
Investigaciones y Definición de requisitos iniciales (Sprint 0)
Desarrollo de funcionalidades especificas (Sprint 2)
Correcciones y mejora del Programa (Sprint 3)
Diseño y Desarrollo inicial en Unity (Sprint 1)

## Slide 18
Product Backlog

## Slide 19
Sprint 0
Duración: 2 Semanas
Investigación de usuario y definición del proyecto
Tareas
Investigación de usuario
Investigacion de Desregulacion emocional y Acciones a tomar
Investigación de instrumentos mas adecuados para desregulacion
Definición de requisitos iniciales
Configuracion Inicial de Entorno

## Slide 20
Sprint 1
Duración: 3 Semanas
Diseño Conceptual y Construcción del entorno VR (versión Alpha)
Tareas
Diseño conceptual del entorno VR
Construcción de escenario base en Unity
Implementación de controles de usuario
Integración de assets visuales y sonoros

## Slide 21
Sprint 1: Backlog

## Slide 22
Sprint 1: Sprint Review y Reunión Retrospectiva

## Slide 23
Sprint 1: Impediment Log
Id | Descripción | Raised By | Raised On | Sprint # | Owner | Status | Resolution | Resolved On | Remarks
IMP-001 | Dificultad para definir la paleta visual y estilo gráfico del entorno VR. | UX | 03/10/2025 | 1 | PO | Cerrado | Se estableció guía de estilo visual con tonos neutros y efectos de luz suave. | 01/10/2025 | Permitió unificar mockups y escenario base.
IMP-002 | Falta de claridad en la estructura del diseño conceptual. | Dev | 03/10/2025 | 1 | Scrum Master | Cerrado | Se elaboró documento conceptual en Drive y se validó en daily. | 01/10/2025 | Sirvió de referencia para posteriores tareas de diseño.
IMP-003 | Problemas iniciales con el control VR (Oculus no detectaba movimiento de headset). | Tester | 03/10/2025 | 1 | Scrum Master | Cerrado | Se reinstalaron controladores y se probó en Unity 2022 LTS. | 01/10/2025 | Calibración funcional para siguientes tests.
IMP-004 | Tiempos extendidos en construcción del escenario base Unity por falta de texturas optimizadas. | Dev | 04/10/2025 | 1 | Dev | Cerrado | Se descargaron assets ligeros y se ajustó resolución de mallas. | 01/10/2025 | Redujo tiempos de carga de escena.
IMP-05 | Dificultad para coordinar tareas entre diseño y desarrollo (entregas desfasadas). | Scrum Master | 06/10/2025 | 1 | Dev | Cerrado | Se implementó seguimiento en Drive y comunicación por Teams. | 01/10/2025 | Sincronización mejorada a partir de día 12.
IMP-06 | Retrasos por falta de experiencia con sistema de audio en Unity. | Dev | 06/10/2025 | 1 | Equipo | Cerrado | Se consultó documentación oficial y tutoriales de Audio Mixer. | 01/10/2025 | Logró sincronizar voz y música en prototipo.
IMP-07 | Mockups de escenarios no alineados con guía de interfaz. | UX | 06/10/2025 | 1 | Dev | Cerrado | Se revisaron componentes y ajustaron colores según paleta. | 01/10/2025 | Versión final de mockups lista para Sprint 2.
IMP-08 | Falta de documentación técnica sobre estructura de archivos Unity (Project Folders). | Dev | 06/10/2025 | 1 | Dev | Cerrado | Se inició documento con capturas de carpetas y nomenclatura. | 01/10/2025 | Completar en Sprint 2.

## Slide 24
Burndown Chart: Sprint 0 & 1
3 4 5 6 7

## Slide 25
Sprint 2
Duración: 4 Semanas (En progreso)
Desarrollo del sistema y funcionalidades específicas (Prototipo Funcional del proyecto)
Tareas
Desarrollo de interfaz de usuario
Desarrollo de terapias básicas (respiración, música)
Implementación de guía auditiva con voz empática
Feria laboral, día de innovación 23-10-2025

## Slide 26
Sprint 2: Impediment Log
Id | Descripción | Raised By | Raised On | Sprint # | Owner | Status | Resolution | Resolved On | Remarks
IMP-001 | Dificultades para integrar los audios .ogg de relajación en Unity. | Dev | 03/10/2025 | 2 | Dev | Pendiente | Se revisó la compatibilidad de librerías .ogg y se actualizó el asset bundle. |  | Esperando revisión de QA
IMP-002 | Fallo del headset VR al calibrar posición inicial durante test de entorno. | Tester | 03/10/2025 | 2 | Dev | Pendiente | Se actualizó el SDK de Oculus Integration y se recalibró el prefab |  | Se recomienda test de validación antes de cada sesión
IMP-003 | Retraso en entrega de voz guía | PO | 03/10/2025 | 2 | Scrum Master | Pendiente | Contactar proveedor externo de audio |  | Prioridad alta (bloquea escena 4)
IMP-004 | Problemas de rendimiento del entorno VR | QA | 04/10/2025 | 2 | Dev | En progreso | Optimizar recursos gráficos y reducir densidad de partículas en escena |  | Afecta inmersión en escenarios “Bosque” y “Cosmos”
IMP-005 | Dificultad de coordinación por horarios diferentes del equipo. | Scrum Master | 06/10/2025 | 2 | Dev | En progreso | Estandarizar SDKs y definir hardware base para pruebas |  | Retrasa testeo multi-dispositivo
IMP-006 | Baja participación de estudiantes en pruebas piloto | QA | 06/10/2025 | 2 | PO | Pendiente | Implementar campaña de difusión interna y formulario de voluntariado |  | Sin usuarios disponibles para test de relajación guiada
IMP-007 | Interfaz poco intuitiva en pantalla principal | UX | 06/10/2025 | 2 | Dev | Pendiente | Rediseñar interfaz y agregar indicadores visuales guiados |  | Reportado por 3 testers en piloto interno
IMP-008 | Falta de documentación técnica del módulo de sesiones. | Dev | 06/10/2025 | 2 | Scrum Master | Pendiente | Se creó plantilla de documentación en Drive. |  | Ocurre en dispositivos con 4GB RAM

## Slide 27: Carta Gantt

## Slide 28: "Este Proyecto sirve para entender más a las personas y ayudarlas, capacidades profesionales que pueden ser utiles en ambientes laborales" Alonso "No es solo un proyecto, es una oportunidad para crecer mis habilidades como profesional, estoy motivada por aceptarlo y ayudar a quienes necesiten de ello." Danitsa "Este proyecto permite comprender que la realidad virtual no solo sirve para entretenimiento, si no que, también puede servir como herramienta para ayuda a salud mental" Renata Conclusiones

## Slide 29
DEMO

## Slide 30: ¡Gracias por su atención!
“Ven, Respira y Calma”