# Daily Meeting 15 de Noviembre

## Alonso

| Pregunta / Sección | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Qué se hizo? | Correcciones menores en el programa |
| ¿Qué impedimentos o mejoras se hicieron? | Se borraron materiales que el programa no utilizaba para mejorar el rendimiento del APK |
| ¿Qué se va a hacer? | Testear el programa segun el plan de pruebas y preparar equipos para presentar Demo |
| Opiniones de la reunión: | “cansado...” |
| Tareas asignadas: | Testeo del Programa Preparacion de Equipos para Demo |

## Danitsa

| Pregunta / Sección | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Qué se hizo? | Actualizar Burndown Chart |
| ¿Qué impedimentos o mejoras se hicieron? | Se ha ajustado Burndown Chart como corresponde. |
| ¿Qué se va a hacer? | Realizar plan de pruebas y probar métodos de contingencias para presentar Demo |
| Opiniones de la reunión: | “Vamos bien” |
| Tareas asignadas: | Realizar plan de pruebas y probar métodos de contingencias para presentar demo |